**Swift E–commerce Project**

1. 每兩週的星期日晚上11:00回報進度。
2. 請各位於回報日當天晚上10:30前將自己的進度上傳到雲端。(詳見第六點)
3. 本次回報日期為 2017/12/17(日)。
4. 下一次回報日期為2017/12/28(四)。
5. 學長驗收日期為2017/12/28(四)  
   晚上7點，地點待確定。
6. 請將iOS\_E-commerce資料夾透過Git上傳到雲端，裡面包含專案資料夾以及進度表。https://github.com/SWIFTTEAM/Swift-E-commerce
7. 專案設定帳密、建立檔案說明如下：

|  |  |
| --- | --- |
| Team 帳密說明 | 檔案建立說明 |
| 1.打開Xcode -> Preference，左下角有+即可新增帳密。  2.檢察檔案裡面的Team 是否為該帳號。 | 1.假設目前做Login部分，請在Login下新增swift檔案以及storyboard。  2.檔名勿亂取，中文、自己名字也不行，必須取有符合內容的檔名。 3.假設正在做login UI以及有關login的程式碼，需要在Login Group下新增login.swift和login.soryboard的檔案。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **APP 分配內容及進度表** | | | |
|  | **內容** | **處理者** | **回報** |
| *框架* | Reachability連線網路 | 黃仕杰 | 已完成(優化funciton) |
| 連結php方式 | 黃仕杰 | 已設計出框架，並且使用計程方式，讓其他人使用 |
| Storyboard連接 | 蔡枝龍 | 等大家所有畫面都用好再一起連結 |
| Icon設計 | 周庭羽 | 已完成 |
| Mysql資料庫設計 | 黃仕杰 | 已經更改會員資料表以及公司，另外新增了相簿以及相片資料表 |
| 蔡枝龍 | 已經把鄉鎮區域資料表新增完成 |
| 備註： | | | |
| *Login*  *Group* | 首頁輪播  -> 先做出可滑動效果五頁，圖片問字之後在補上 | 郭庭佑 | 異步載圖片好了 本來問題解決了 要合併在不同的vc上 |
| Login排版 | 黃仕杰 | 已完成 |
| Login程式碼  -> 連結php mysql資料庫(需要有獨立的php檔案)  -> 判斷帳密、驗證碼  -> 記住密碼、隱私政策是否有勾選  -> 如果第一次下載App必須先顯示輪播(利用單機SQLite) | 黃仕杰 | 剩下驗證碼需要可以重新產生 |
| 記住帳密程式碼  -> 使用單機資料庫SQLite (專案已經有Core Data可使用)  -> 若有勾選記住帳密，進入App時，會自動把帳密顯示出來，讓使用者不需再輸入 | 呂怡靜 | 連結SQLite資料庫，建立資料表 |
| 註冊排版 | 吳秀璟 | 註冊版面,忘記密碼版面拉好，但顏色還要改 |
| 註冊程式碼  -> 連結php mysql資料庫(需要有獨立的php檔案)  -> 如果有掃描QRCODE: 不需要驗證碼  -> 如果沒有掃QRCODE: 需要驗證碼  -> 註冊完畢將帳密傳給客戶的email，通知客戶已註冊完畢 | 連振甫 | 註冊基本功能已完成,剩QRcode跟寄信 |
| 忘記密碼排版 | 吳秀璟 | 已完成 |
| 忘記密碼程式碼  ->使用這輸入帳號、email、身分證，系統會自動亂數產生一組密碼，傳給客戶email | 曾于倢 | 目前處理好判斷使用者身分與信箱也可產出亂碼 剩發送認證信 |
| 隱私政策排版 | 周庭羽 | 尚未 |
| 備註： | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WEB 分配內容及進度表** | | | |
|  | **內容** | **處理者** | **回報** |
| *Login*  *Group* | Login排版 | 倪佳筠 | 版面已美化 |
| Login程式碼 | 倪佳筠 | 程式碼尚有些錯誤 |
| 註冊排版 | 葉椀禎 | 版面已美化 |
| 註冊程式碼 | 葉椀禎 | 程式碼修改完畢 |
| 忘記密碼排版 | 周庭羽 | 已美化完成 |
| 忘記密碼程式碼 | 周庭羽 | 忘記密碼部分只差發送臨時密碼的部分 |
| 記住帳密程式碼 | 呂怡靜 | 目前有判斷有沒有輸入，使用cookie |
| 隱私政策排版、要點 | 倪佳筠 | 版面已美化 |
| 備註： | | | |