**Swift E–commerce Project**

1. 每兩週的星期日晚上11:00回報進度。
2. 請各位於回報日當天晚上10:30前將自己的進度上傳到雲端。(詳見第六點)
3. 本次回報日期為 2017/12/17(日)。
4. 下一次回報日期為2017/12/28(四)。
5. 學長驗收日期為2017/12/28(四)  
   晚上7點，地點待確定。
6. 請將iOS\_E-commerce資料夾透過Git上傳到雲端，裡面包含專案資料夾以及進度表。https://github.com/SWIFTTEAM/Swift-E-commerce
7. 專案設定帳密、建立檔案說明如下：

|  |  |
| --- | --- |
| Team 帳密說明 | 檔案建立說明 |
| 1.打開Xcode -> Preference，左下角有+即可新增帳密。  2.檢察檔案裡面的Team 是否為該帳號。 | 1.假設目前做Login部分，請在Login下新增swift檔案以及storyboard。  2.檔名勿亂取，中文、自己名字也不行，必須取有符合內容的檔名。 3.假設正在做login UI以及有關login的程式碼，需要在Login Group下新增login.swift和login.soryboard的檔案。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **APP 分配內容及進度表** | | | |
|  | **內容** | **處理者** | **回報** |
| *框架* | Reachability連線網路 | 黃仕杰 | 已完成(優化funciton) |
| 連結php方式 | 黃仕杰 | 已設計出框架，並且使用計程方式，讓其他人使用 |
| StroryBoard連接  > 請將目前Login Group裡的所有Storyboard去連結， | 蔡枝龍 | 等大家所有畫面都用好再一起連結 |
| Icon設計 | 周庭羽 | 已完成 |
| 手動滑動、自動輪播圖片   * 在Banner Group裡的bannerUseScrollView，用prorocol寫出一個框架，寫法func可以參考BannerUseScrollViewController.swift，我只要丟入幾個參數，就會在我的UIView上自動產生效果，如果不想有自動輪播效果，可以有個bool參數 | 郭庭佑 |  |
| Mysql資料庫設計 | 黃仕杰 | 已經更改會員資料表以及公司，另外新增了相簿以及相片資料表 |
| 蔡枝龍 | 已經把鄉鎮區域資料表新增完成 |
| 備註： | | | |
| *Login*  *Group* | 首頁輪播  -> 先做出可滑動效果五頁，圖片問字之後在補上  > 使用DataCore新增一個資料表，記住此APP是否第一次下載，如果是第一次下載讓使用者滑動首頁輪播，當滑到第五張可以點按鈕進入登入畫面，若不是第一次下載直接進入登入畫面。 | 郭庭佑 | 異步載圖片好了 本來問題解決了 要合併在不同的vc上 |
| Login排版  > 排版顏色需要重新設計 | 黃仕杰 | 已完成 |
| Login程式碼  -> 連結php mysql資料庫(需要有獨立的php檔案)  -> 判斷帳密、驗證碼  -> 記住密碼、隱私政策是否有勾選 | 黃仕杰 | 剩下驗證碼需要可以重新產生 |
| 記住帳密程式碼  -> 使用單機資料庫SQLite (專案已經有Core Data可使用)  -> 若有勾選記住帳密，進入App時，會自動把帳密顯示出來，讓使用者不需再輸入 | 呂怡靜 | 連結SQLite資料庫，建立資料表 |
| 註冊排版   * 標題排版需要一至性，可參考product.stpryboard、以及顏色 * 需要讓使用者可以選擇『國籍』、『縣市』、『區域鄉鎮』，用下拉式選單 * 公司代號改成公司名稱，改用下拉式選單選取公司名稱 * 常用地址在註冊裡拿掉，此地方在之後的會員修改再做即可 * 手機號碼要 框框-框框-框框(0987-123-456) * 家裡電話要 框框-框框(03-1234567) * 戶籍地址要 框框-框框 框框(330-12 桃園…) * 通訊地址需要有一個勾勾(如同戶籍地址)，讓使用者不用輸入，若沒有勾勾需要輸入，排版格式如同戶籍地址 * 需要多一個畫面，有兩個按鈕分別有，一般註冊、QRcode註冊，若一般註冊，直接跳到註冊畫面，若QRcode註冊，跳到掃QRcode畫面，掃完然後跳到註冊畫面，ㄧ樣寫在同個storyboard裡，要能上一頁下一頁。 | 吳秀璟 | 註冊版面,忘記密碼版面拉好，但顏色還要改 |
| 註冊程式碼  -> 連結php mysql資料庫(需要有獨立的php檔案)  -> 如果有掃描QRCODE: 不需要驗證碼  -> 如果沒有掃QRCODE: 需要透過手機接收驗證碼  -> 註冊完畢將帳密傳給客戶的email，通知客戶已註冊完畢   * 註冊的國籍、縣市、區域鄉鎮，需要用主鍵來去篩選 * 選出來的縣市/區域鄉鎮，必須自動顯示到戶籍地址框框內，以及郵遞區號也要自動顯示到戶籍地址的郵遞區號框框內(前三碼) | 連振甫 | 註冊基本功能已完成,剩QRcode跟寄信 |
| 忘記密碼排版   * 註冊需要可以上一頁、標題排版一致，顏色更換。 | 吳秀璟 | 已完成 |
| 忘記密碼程式碼  ->使用這輸入帳號、email、身分證，系統會自動亂數產生一組密碼，傳給客戶email | 曾于倢 | 目前處理好判斷使用者身分與信箱也可產出亂碼 剩發送認證信 |
| 隱私政策排版&程式碼   * 要有回上一頁按鈕以及標題、顏色，可以顯示政策內容 * 使用php框架把資料表上的政策內容顯示出來，不新增，單純顯示。 | 周庭羽 | 尚未 |
| 備註： | | | |
| *Index*  *Group* | 首頁排版、設定清單 | 黃仕杰 |  |
| 首頁程式碼   * 可以瀏覽資料庫上的商品，並且可以點擊看產品內容。 * 可以搜尋產品 | 黃仕杰 |  |
| 備註： | | | |
| *Product*  *Group* | 產品詳細內容排版、設計功能清單 | 黃仕杰 |  |
| 產品詳細內容程式碼   * 可以顯示產品的圖片，並且可以手動滑動瀏覽圖片 * 可以加入購物車、直接購買 | 黃仕杰 |  |
| 產品提問排版   * 要能回上一頁，用固定排版模式、顏色 | 郭庭佑 |  |
| 產品提問程式碼   * 讓使用者對這項產品可以發問，不公開(類似聊天視窗)，所以寫一個func，只要丟幾個參數，就會顯示在視窗上 | 郭庭佑 |  |
| 追蹤商品程式碼   * 寫一個func，並需要透過php，將這產品的編號，加入資料表裡，若追蹤過了不能再追蹤 | 曾于倢 |  |
| 備註： | | | |
| *Shop*  *Cart* | 購物車排版 |  |  |
| 備註： | | | |
| *Member*  *Centre* | 會員基本資料排版 | 吳秀璟 |  |
| 會員基本資料程式碼   * 透過PHP，把會員資料顯示出來 | 吳秀璟 |  |
| 追蹤產品資料排版   * 要可以看到圖片、名稱、價格， | 曾于倢 |  |
| 追蹤產品資料程式碼   * 透過php把產品撈下來，並顯示出來 * 要能點取圖片，即可進入該商品的詳細內容 | 曾于倢 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WEB 分配內容及進度表** | | | |
|  | **內容** | **處理者** | **回報** |
| *Login*  *Group* | Login排版 | 倪佳筠 | 版面已美化 |
| Login程式碼 | 倪佳筠 | 程式碼尚有些錯誤 |
| 註冊排版 | 葉椀禎 | 版面已美化 |
| 註冊程式碼 | 葉椀禎 | 程式碼修改完畢 |
| 忘記密碼排版 | 周庭羽 | 已美化完成 |
| 忘記密碼程式碼 | 周庭羽 | 忘記密碼部分只差發送臨時密碼的部分 |
| 記住帳密程式碼 | 呂怡靜 | 目前有判斷有沒有輸入，使用cookie |
| 隱私政策排版、要點  > 網頁可以透過php抓取資料表上的政策內容，單純顯示 | 倪佳筠 | 版面已美化 |
| *後台管理* |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 備註： | | | |