**Swift E–commerce Project**

1. 每兩週的星期日晚上11:00回報進度。
2. 請各位於回報日當天晚上10:30前將自己的進度上傳到雲端。(詳見第六點)
3. 本次回報日期為 2017/11/19
4. 下一次回報日期為2017/12/3。
5. 學長驗收日期為2017/11/30(四)  
   晚上7點，地點待確定。
6. 請將iOS\_E-commerce資料夾透過Git上傳到雲端，裡面包含專案資料夾以及進度表。https://github.com/SWIFTTEAM/Swift-E-commerce
7. 專案設定帳密、建立檔案說明如下：

|  |  |
| --- | --- |
| Team 帳密說明 | 檔案建立說明 |
| 1.打開Xcode -> Preference，左下角有+即可新增帳密。  2.檢察檔案裡面的Team 是否為該帳號。 | 1.假設目前做Login部分，請在Login下新增swift檔案以及storyboard。  2.檔名勿亂取，中文、自己名字也不行，必須取有符合內容的檔名。 3.假設正在做login UI以及有關login的程式碼，需要在Login Group下新增login.swift和login.soryboard的檔案。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **APP 分配內容及進度表** | | | |
|  | **內容** | **處理者** | **回報** |
| *框架* | Reachability連線網路 | 黃仕杰 |  |
| 連結php方式 | 黃仕杰 |  |
| Storyboard連接 | 蔡枝龍 |  |
| Mysql資料庫設計 |  |  |
| 備註： | | | |
| *Login*  *Group* | 首頁輪播  -> 先做出可滑動效果五頁，圖片問字之後在補上 | 郭庭佑 |  |
| Login排版 | 黃仕杰 |  |
| Login程式碼  -> 連結php mysql資料庫(需要有獨立的php檔案)  -> 判斷帳密、驗證碼  -> 記住密碼、隱私政策是否有勾選  -> 如果第一次下載App必須先顯示輪播(利用單機SQLite) | 黃仕杰 |  |
| 記住帳密程式碼  -> 使用單機資料庫SQLite (專案已經有Core Data可使用)  -> 若有勾選記住帳密，進入App時，會自動把帳密顯示出來，讓使用者不需再輸入 | 呂怡靜 |  |
| 註冊排版 | 吳秀璟 |  |
| 註冊程式碼  -> 連結php mysql資料庫(需要有獨立的php檔案)  -> 如果有掃描QRCODE: 不需要驗證碼  -> 如果沒有掃QRCODE: 需要驗證碼  -> 註冊完畢將帳密傳給客戶的email，通知客戶已註冊完畢 | 連振甫 |  |
| 忘記密碼排版 | 吳秀璟 |  |
| 忘記密碼程式碼  ->使用這輸入帳號、email、身分證，系統會自動亂數產生一組密碼，傳給客戶email | 曾于倢 |  |
| 隱私政策排版 | 周庭羽 |  |
| 備註： | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WEB 分配內容及進度表** | | | |
|  | **內容** | **處理者** | **回報** |
| *Login*  *Group* | Login排版 | 倪佳筠 |  |
| Login程式碼 | 倪佳筠 |  |
| 註冊排版 | 葉椀禎 |  |
| 註冊程式碼 | 葉椀禎 |  |
| 忘記密碼排版 | 周庭羽 |  |
| 忘記密碼程式碼 | 周庭羽 |  |
| 記住帳密程式碼 | 呂怡靜 |  |
| 隱私政策排版、要點 | 倪佳筠 |  |
| 備註： | | | |